DOCUMENTO DE VISÃO E REQUISITOS

Sistema de Controle de Acesso, Recarga e Consumo em Restaurantes Institucionais

Versão 1.1 — Levantamento inicial de requisitos e definição da estratégia PWA

Escopo inicial: universidades e faculdades com refeições subsidiadas

Objetivo do documento — Consolidar o entendimento do negócio, requisitos funcionais, regras de operação, perfis, escopo do MVP e pontos pendentes antes da definição da arquitetura técnica e do início do desenvolvimento.

Status: EM ESTRUTURAÇÃO / PARA VALIDAÇÃO COM A EMPRESA

# 1. Visão do Produto

A solução será uma plataforma digital para identificação de usuários, carteira pré-paga, recarga, aplicação de regras de subsídio e validação de acesso a restaurantes institucionais. O objetivo principal é agilizar o atendimento nos horários de pico e aumentar a segurança financeira, substituindo a conferência manual de comprovantes Pix e o recebimento de dinheiro na entrada por uma validação automática e rastreável.

O primeiro cenário de uso será em universidades e faculdades da Bahia, em diferentes cidades, onde alunos pagam valores simbólicos ou possuem gratuidade, enquanto parte ou a totalidade do custo da refeição é subsidiada pela universidade, instituição ou governo.

## 1.1 Problema atual

Grande concentração de usuários nos horários de almoço e jantar.

Conferência manual de comprovantes Pix, aumentando o tempo de atendimento.

Recebimento de dinheiro em algumas operações.

Risco de fraude, reutilização de comprovantes e falhas de conferência.

Necessidade de rastreabilidade financeira e operacional.

## 1.2 Objetivos do produto

Reduzir o tempo de atendimento por usuário.

Aumentar o fluxo de pessoas atendidas por minuto.

Automatizar a verificação de elegibilidade, limite por turno e saldo.

Eliminar a conferência manual de comprovantes no ponto de entrada.

Aumentar a segurança e a rastreabilidade das movimentações financeiras.

Disponibilizar informações gerenciais por unidade, instituição e período.

Criar uma base tecnológica escalável para outras empresas de alimentação coletiva.

## 1.3 Indicadores sugeridos para o piloto

Tempo médio de validação por usuário.

Quantidade de pessoas atendidas por minuto.

Tempo total de fila nos horários de pico.

Percentual de acessos negados e motivo.

Percentual de falhas de leitura/indisponibilidade.

Diferenças de conciliação entre recargas, consumos e saldo.

# 2. Contexto Operacional

| Item | Levantamento atual |
| --- | --- |
| Abrangência | Várias unidades em diferentes cidades da Bahia. |
| Segmentos atendidos | Universidades/faculdades, presídios e empresas. |
| Escopo inicial | Universidades e faculdades com participação financeira do aluno. |
| Volume informado | Mais de 3.000 refeições/dia em uma universidade. |
| Público estimado | Cerca de 1.700 a 2.000 pessoas. |
| Turnos de maior movimento | Almoço e jantar. |
| Pagamento atual | Pix com apresentação de comprovante e, em alguns locais, dinheiro. |
| Problemas prioritários | Fila, tempo de atendimento e segurança financeira. |
| Urgência | Necessidade atual, sem data fixa de implantação. |
| Piloto | Existe possibilidade de uma unidade piloto. |

# 3. Modelo Conceitual do Sistema

O produto deverá separar claramente quatro conceitos: identidade do aluno, elegibilidade para refeição, carteira financeira e acesso. Possuir saldo não significa, por si só, estar autorizado a consumir; o sistema deverá validar simultaneamente as regras acadêmicas/operacionais e financeiras.

Regra central — Aluno ativo + categoria/regra válida + refeição disponível no turno + saldo suficiente (ou gratuidade) = ACESSO LIBERADO.

## 3.1 Pilares

Identidade: Cadastro vinculado à matrícula, instituição e situação acadêmica.

Carteira: Saldo pré-pago, recargas, débitos e extrato.

Elegibilidade: Regras por categoria, turno, unidade e condição de subsídio.

Acesso: Leitura do QR Code/carteira, validação e retorno imediato de LIBERADO ou NÃO LIBERADO.

Gestão: Cadastros, regras, perfis, dashboards e relatórios.

# 4. Cadastro e Identificação do Aluno

## 4.1 Identificador principal

A matrícula será o identificador principal do aluno e é considerada única dentro da instituição. O vínculo permanecerá válido enquanto o aluno estiver ativo na faculdade/universidade.

## 4.2 Origem do cadastro

Importação de planilha fornecida pela instituição.

Cadastro manual pela equipe autorizada.

Possibilidade futura de integração com sistemas acadêmicos próprios de algumas universidades.

## 4.3 Dados previstos

Nome completo

Foto

Matrícula

Instituição

Situação da matrícula

Curso

E-mail

Telefone

Categoria do aluno

Alguns dados poderão ser atualizados pelo aluno; dados estruturais, como matrícula, instituição, situação e categoria, deverão permanecer sob controle administrativo.

## 4.4 Situação acadêmica

Aluno com matrícula suspensa, cancelada, concluída/formada ou sem vínculo ativo não deverá ser autorizado a utilizar o restaurante, salvo regra formal específica definida pela instituição.

# 5. Categorias, Subsídio e Preço da Refeição

O sistema deverá permitir diferentes categorias de cobrança por unidade/instituição. Foram identificados pelo menos os seguintes cenários: aluno com valor simbólico/subsidiado, aluno com gratuidade integral e aluno com outro valor configurado. Atualmente foi citado o valor de R$ 2,00 como exemplo de participação do aluno.

## 5.1 Composição financeira

Modelo — Valor total da refeição = participação do aluno + subsídio da instituição/governo.

Mesmo quando o aluno visualizar apenas o valor debitado da sua carteira, o sistema deverá registrar separadamente a participação do usuário e o subsídio correspondente, permitindo relatórios de prestação de contas e apoio ao faturamento.

## 5.2 Regras de preço

Cada unidade poderá possuir regras, categorias e valores próprios.

Os valores podem sofrer reajustes, embora não sejam alterados com frequência.

Alterações de categoria e valores serão realizadas apenas por usuários administrativos autorizados.

Não foi identificada, até o momento, diferença de valor entre almoço e jantar, mas a arquitetura funcional deverá permitir regras por tipo de refeição caso necessário.

# 6. Limites de Uso e Regras de Consumo

Máximo de 1 almoço por dia por aluno.

Máximo de 1 jantar por dia por aluno.

O aluno pode utilizar almoço e jantar no mesmo dia.

Não poderá repetir a mesma refeição no mesmo turno.

Não existe, inicialmente, intervalo mínimo adicional entre utilizações.

Gratuidade dispensa saldo, mas não dispensa as demais regras de elegibilidade e limite.

Saldo nunca poderá ficar negativo.

A tentativa de segunda utilização no mesmo turno deverá resultar em bloqueio com motivo claro ao operador e ao aluno.

# 7. Carteira, Recarga e Saldo

## 7.1 Carteira pré-paga

Cada aluno terá uma carteira financeira vinculada à sua matrícula. O saldo será utilizado para debitar automaticamente a participação do aluno em cada refeição liberada.

## 7.2 Formas de recarga

Pix.

Cartão de débito.

Cartão de crédito em 1x.

Recarga presencial, quando autorizada pela operação.

## 7.3 Regras de recarga

Recarga com crédito automático após confirmação do pagamento.

Valores sugeridos/pré-definidos e possibilidade de informar outro valor.

Valor mínimo de recarga configurável.

Saldo válido enquanto o aluno mantiver vínculo ativo.

Recarga realizada no contexto da própria conta do aluno; regra sobre identidade do pagador ainda precisa ser validada.

Toda recarga presencial deverá registrar operador, unidade, valor, meio de pagamento, data e hora.

## 7.4 Devolução e estorno

O aluno poderá solicitar devolução de saldo, sujeita a regras e análise. O processo exato de estorno de recargas e débitos permanece pendente de definição. Recomenda-se que qualquer estorno seja auditável, com motivo, usuário responsável, data/hora e vínculo com a transação original.

# 8. Carteirinha Física e Digital

Carteirinha digital no app/portal do aluno.

Possibilidade de emissão de carteirinha física.

Preferência por QR Code como meio de leitura.

Digitação manual da matrícula como contingência operacional.

Carteirinha contendo nome, foto, instituição e curso.

O mesmo vínculo do aluno deverá ser reconhecido na versão física e digital.

## 8.1 Segurança do QR Code

A matrícula pode ser permanente, mas não é recomendável expor apenas a matrícula em um QR Code estático e facilmente copiável. O desenho técnico deverá estudar tokenização/assinatura segura para reduzir risco de cópia, compartilhamento ou reutilização indevida, preservando a matrícula como identidade principal do aluno.

A obrigatoriedade da foto ainda será confirmada com a empresa, embora seja recomendável para reduzir empréstimo de carteirinhas.

# 9. Processo de Atendimento na Entrada

## 9.1 Fluxo principal

Aluno apresenta carteirinha física ou digital.

Operador realiza a leitura do QR Code.

Sistema identifica aluno e instituição.

Sistema verifica situação da matrícula.

Sistema verifica categoria e elegibilidade.

Sistema verifica se a refeição daquele turno já foi utilizada.

Sistema verifica saldo, quando aplicável.

Sistema calcula o valor da participação do aluno.

Sistema registra o consumo e debita a carteira.

Tela retorna LIBERADO ou NÃO LIBERADO com motivo claro.

## 9.2 Informações na tela de recepção

Nome

Foto

Categoria

Valor da refeição/debito

Saldo antes/depois ou saldo atual

Status de liberação

Motivo do bloqueio quando aplicável

## 9.3 Sinalização

Sinal visual de aprovação/bloqueio é desejável e poderá ser configurável. Sinal sonoro também poderá existir como opção.

## 9.4 Liberação manual

Pelo levantamento atual, o operador comum não poderá liberar manualmente um acesso bloqueado. Deve-se avaliar se gerente ou administrador terá uma exceção formal, obrigatoriamente justificada e auditada.

## 9.5 Sem saldo

Quando o saldo for insuficiente, o sistema deverá negar a utilização, apresentar o saldo e orientar o aluno a efetuar recarga. Para categorias de gratuidade, o saldo não será requisito de liberação.

# 10. Portal/App do Aluno

Fica definido para o MVP que o Portal/App do Aluno será desenvolvido como aplicação web responsiva em formato PWA (Progressive Web App), acessível por navegador e instalável na tela inicial de celulares Android e iPhone. Não será necessário, nesta primeira fase, manter aplicativos nativos separados para iOS e Android.

## 10.1 Funções essenciais

Consultar saldo.

Realizar recarga.

Consultar extrato.

Exibir carteirinha digital.

Atualizar dados permitidos.

Receber notificações.

Consultar valores pagos e quantidade de refeições utilizadas no período.

## 10.2 Estratégia de aplicação do aluno

A PWA concentrará as funções de saldo, recarga, extrato, carteirinha digital, atualização de dados permitidos e notificações, utilizando a mesma plataforma e serviços de backend do restante do sistema.

A escolha por PWA busca acelerar a implantação, facilitar atualizações, evitar dependência inicial das lojas de aplicativos e permitir uso em diferentes dispositivos sem duplicar o desenvolvimento para Android e iOS.

A arquitetura deverá permanecer preparada para, futuramente, disponibilizar aplicativos nativos consumindo os mesmos serviços e regras de negócio, caso recursos específicos de dispositivo ou a escala da operação justifiquem essa evolução.

## 10.3 Notificações

Confirmação de recarga.

Confirmação de consumo/débito.

Alerta de saldo baixo baseado em valor configurável.

# 11. Perfis e Permissões

| Perfil | Escopo previsto | Observações |
| --- | --- | --- |
| Administrador geral | Todas as unidades e configurações | Visão global e administração do sistema. |
| Diretor operacional | Múltiplas/todas as unidades | Acompanhamento operacional e indicadores. |
| Financeiro | Dados financeiros e relatórios | Recargas, conciliação, subsídios e fechamento. |
| Supervisor | Conjunto de unidades | Escopo definido conforme unidades sob sua responsabilidade. |
| Gerente da unidade | Somente sua unidade | Gestão operacional e relatórios locais. |
| Operador do restaurante | Ponto de atendimento | Leitura, consulta mínima e retorno de acesso; permissões restritas. |
| Universidade/Instituição | A definir | Possível acesso a volume de refeições e lista de alunos; ainda em validação. |

O modelo de permissão deverá considerar não apenas o cargo, mas também o escopo de unidades às quais cada usuário tem acesso.

# 12. Dashboards, Relatórios e Conciliação

## 12.1 Dashboard

A gestão deverá visualizar indicadores diários, semanais e mensais. O fechamento formal informado é mensal, mas os dados precisam estar disponíveis continuamente para acompanhamento operacional e financeiro.

## 12.2 Relatórios essenciais

Refeições por dia e período.

Refeições por unidade.

Refeições por categoria.

Refeições por instituição.

Valores pagos pelos alunos.

Valores subsidiados pela instituição/governo.

Recargas por período e meio de pagamento.

Saldo dos alunos.

Estornos/devoluções.

Acessos liberados e bloqueados, com motivo.

Relatório consolidado para o financeiro realizar faturamento/prestação de contas.

## 12.3 Exportação

Os relatórios deverão ser exportáveis, inicialmente em Excel e PDF. A existência de modelos específicos exigidos por cada universidade ainda será validada.

## 12.4 Conciliação

O sistema deverá permitir conciliar recargas, consumos, estornos e saldos, reduzindo divergências e fornecendo trilha de auditoria para o setor financeiro.

# 13. Multiunidade e Estrutura SaaS

Embora o primeiro uso seja interno para universidades atendidas pela empresa, o produto deverá ser concebido para poder ser oferecido futuramente a outras empresas de alimentação coletiva. Isso exige separar, desde a modelagem, empresa/cliente, instituição, unidade, usuários, alunos, regras e dados financeiros.

Várias instituições dentro de uma mesma empresa operadora.

Várias unidades por instituição/contrato.

Regras e categorias específicas por unidade.

Isolamento de dados entre empresas clientes no futuro.

Um aluno vinculado a uma única instituição no cenário inicial.

# 14. Funcionamento com Internet Instável

A internet é considerada estável nas unidades, mas quedas podem ocorrer. O sistema deve prever contingência para não interromper totalmente a operação. Entretanto, o modo offline precisa ser desenhado com cuidado, pois múltiplos terminais offline podem gerar conflito de saldo e duplicidade de refeição.

## 14.1 Requisitos preliminares

Avaliar cache/localização de dados mínimos para contingência.

Registrar transações offline com data/hora e origem.

Sincronizar automaticamente após restabelecimento da conexão.

Definir política de conflito para saldo e uso de refeição em mais de um terminal/unidade.

Priorizar segurança financeira sobre uma liberação offline irrestrita.

Pendente — A estratégia offline deve ser definida na arquitetura técnica após validação do risco operacional aceitável pela empresa.

# 15. Escopo Proposto do MVP

O MVP deve atacar diretamente o problema de fila e segurança sem incluir tecnologias futuras que aumentem prazo ou risco. A primeira entrega deve ser suficiente para operar uma unidade piloto de ponta a ponta.

## 15.1 Dentro do MVP

Cadastro/importação de alunos.

Gestão de instituição, unidade, categoria e situação da matrícula.

Carteira financeira pré-paga.

Recarga digital com confirmação automática.

Recarga presencial com rastreabilidade.

Carteirinha digital com QR Code.

Suporte à carteirinha física.

Tela de recepção/leitura de QR Code.

Busca/digitação manual de matrícula como contingência.

Validação de elegibilidade por turno.

Regra de 1 almoço + 1 jantar por dia.

Débito automático conforme categoria.

Gratuidade.

Extrato e saldo do aluno.

Portal/App do aluno em PWA responsiva e instalável.

Notificações essenciais.

Perfis e permissões principais.

Dashboard operacional/financeira.

Relatórios e exportação Excel/PDF.

Conciliação básica e trilha de auditoria.

## 15.2 Fora do MVP / evolução

Catraca automática.

Reconhecimento facial.

Biometria.

NFC.

Totem de autoatendimento/recarga.

Integrações acadêmicas profundas em tempo real.

Aplicativos nativos separados para iOS e Android, caso necessidades futuras justifiquem recursos específicos de dispositivo ou distribuição pelas lojas.

Expansão específica para presídios e empresas com subsídio integral.

# 16. Evoluções Futuras

A plataforma deverá permitir evolução sem alterar o núcleo de identidade, carteira e regras. Entre as possibilidades já identificadas estão:

Integração com catracas e controladores de acesso.

Reconhecimento facial como fator adicional de identificação.

Biometria.

NFC/carteira por aproximação.

Totens de recarga e autoatendimento.

Integração com sistemas acadêmicos e ERPs.

Expansão para outros contratos de alimentação institucional.

Portal institucional avançado e APIs para parceiros.

# 17. Requisitos Não Funcionais Prioritários

Velocidade: A validação na entrada deve ocorrer em poucos segundos e exigir o mínimo possível de interação do operador.

Disponibilidade: A operação deve suportar grande concentração de acessos em almoço e jantar.

Escalabilidade: O sistema deve suportar múltiplas unidades e crescimento de volume.

Segurança: Dados, saldos, recargas, QR Codes e permissões devem ser protegidos contra fraude e acesso indevido.

Auditoria: Movimentações críticas devem possuir histórico de quem, quando, onde e por quê.

Usabilidade: A tela de recepção deve ser extremamente simples, com retorno visual claro.

Responsividade: Portal do aluno e telas administrativas devem funcionar adequadamente em celular, tablet e desktop.

Privacidade: Dados pessoais e fotos devem ser tratados com controles de acesso e práticas compatíveis com a legislação aplicável.

Confiabilidade financeira: Nenhuma operação deve gerar saldo negativo ou débito duplicado sem rastreabilidade.

# 18. Fluxos de Negócio Prioritários

## 18.1 Importação/cadastro

Instituição fornece dados → administração importa/cadastra → sistema valida duplicidades → categoria e situação são definidas → aluno recebe acesso ao portal/carteirinha.

## 18.2 Recarga

Aluno acessa portal → escolhe valor → seleciona meio de pagamento → pagamento é processado → confirmação automática → saldo atualizado → notificação enviada → transação registrada.

## 18.3 Consumo

QR Code lido → aluno identificado → situação validada → turno e limite verificados → regra de categoria calculada → saldo verificado → débito realizado → consumo registrado → acesso liberado.

## 18.4 Bloqueio

QR Code lido → alguma regra falha → sistema não debita → acesso negado → motivo exibido (ex.: matrícula inativa, refeição já utilizada, saldo insuficiente, cadastro não encontrado).

# 19. Pendências de Validação

Confirmar se a foto será obrigatória no cadastro e/ou na carteirinha.

Definir exatamente quais dados o próprio aluno poderá editar.

Levantar todas as categorias de cobrança existentes e possíveis exceções.

Definir valor mínimo de recarga e eventual valor máximo.

Esclarecer a regra “recarga não pode ser feita por outra pessoa”: acesso à conta ou CPF do pagador.

Definir procedimento de devolução de saldo e estorno de consumo/recarga.

Definir se gerente/administrador poderá realizar liberação excepcional com justificativa.

Definir estratégia operacional em caso de queda de internet.

Confirmar se universidades terão portal e quais dados poderão visualizar.

Validar modelos específicos de relatório exigidos por cada instituição.

Definir a unidade piloto.

Medir o processo atual na unidade piloto para estabelecer linha de base de tempo de fila e atendimento.

# 20. Critérios de Aceite do Piloto (proposta)

Os critérios abaixo são uma proposta para validação posterior com a empresa e deverão receber metas numéricas após medição da operação atual.

Aluno corretamente identificado pela matrícula/QR Code.

Regra de categoria aplicada corretamente.

Impossibilidade de realizar dois almoços ou dois jantares no mesmo dia.

Gratuidade funcionando sem exigir saldo.

Saldo nunca negativo.

Recarga confirmada e refletida automaticamente quando o meio de pagamento permitir.

Débito e consumo registrados de forma atômica, evitando duplicidade.

Tela de recepção informa claramente LIBERADO ou NÃO LIBERADO.

Extrato do aluno corresponde às movimentações registradas.

Relatórios financeiros conciliam recargas, débitos, estornos e saldos.

Operação piloto apresenta redução mensurável do tempo de atendimento por usuário.

# 21. Próximos Passos

1. Validar este documento: Revisar o levantamento com a empresa e preencher as pendências.

2. Formalizar regras de negócio: Transformar decisões em regras numeradas e testáveis.

3. Desenhar fluxos e jornadas: Aluno, operador, gerente, financeiro e instituição.

4. Definir arquitetura funcional: Módulos, integrações, dados e estratégia offline.

5. Definir MVP detalhado: Histórias de usuário, critérios de aceite e priorização.

6. Projetar protótipo: Telas principais e validação da experiência de recepção.

7. Planejar piloto: Escolher unidade, equipamentos, treinamento e métricas.

8. Somente então desenvolver: Implementar por etapas com homologação operacional.

# 22. Resumo Executivo

A necessidade identificada não é apenas um aplicativo de recarga. O produto é uma plataforma de gestão de refeições subsidiadas que combina identidade, carteira, regras de elegibilidade, controle de consumo, validação de acesso, gestão multiunidade e relatórios financeiros. Seu valor central está em retirar a conferência financeira do ponto de entrada e transformar a validação em uma operação rápida, segura e auditável.

O MVP deverá concentrar-se no fluxo universitário: cadastrar o aluno, atribuir categoria, permitir recarga, gerar carteirinha digital/física, ler o QR Code na recepção, aplicar as regras de almoço/jantar, debitar o valor correto e retornar a decisão de acesso em poucos segundos. A arquitetura deverá, entretanto, preservar a possibilidade de expansão para um SaaS destinado a outras empresas de alimentação coletiva.